TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yağmur Gürdal

Araştırma Önerisinin Başlığı: PyMovements Destekli Sürücü Risk Analizi

Danışmanın Adı Soyadı: Muhammed Milani

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu proje, sürücülerde uyuklama ve dikkat dağınıklığı gibi iki kritik riski tespit edebilen yapay zekâ tabanlı bir analiz sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, DMD (Driver Monitoring Dataset) veri setinin "Drowsiness" ve "Distraction" alt kümeleri kullanılacaktır. Görüntü işleme aşamasında OpenCV ve Dlib kütüphaneleri ile yüz ve göz noktaları tespit edimektedir. Bu veriler PyMovements ile zaman serisi biçimine dönüştürülerek PERCLOS, sakkad hızı ve fiksasyon süresi gibi göstergeler hesaplanmaktadır. Ardından Random Forest algoritmasıyla sınıflandırma modeli oluşturulacaktır. Proje, Aralık 2025 – Haziran 2026 tarihleri arasında yürütülecek olup, tüm aşamalar planlı bir takvim çerçevesinde tek araştırmacı tarafından gerçekleştirilecektir. Elde edilecek sonuçların, sürdürülebilir ulaşım güvenliğine katkı sağlaması ve yapay zekâ destekli sürücü izleme sistemlerinin uzun vadede yaygınlaşmasına katkı sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: PyMovements, OpenCV, Yapay Zekâ, Sürücü Takibi

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Bilimsel Değer: Günümüzde trafik kazalarının önemli bir bölümü sürücülerin uyuklama ve dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana olmakta ve bu durum hem güvenlik hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplar oluşturmaktadır. Literatürde mevcut sürücü izleme sistemleri çoğunlukla derin öğrenme tabanlı kara kutu modellerine odaklanmış olup, karar mekanizması açıklanabilir bilimsel metriklere dayanan yöntemler sınırlıdır. Bu proje, sürücü davranış analizi kapsamında PyMovements kütüphanesini kullanan ilk bilimsel yaklaşımı ortaya koyarak literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Literatürde belirlenen başlıca boşluklar şunlardır: - PyMovements, göz hareketi zaman serilerinden bilimsel nicelikler türeten modern bir araçtır; ancak literatürde sürücü uyuklama veya dikkat dağınıklığı analizinde kullanılmamıştır. Bu proje, PERCLOS, sakkad hızı ve fiksasyon süresi gibi bilimsel nicelikleri PyMovements üzerinden elde ederek bu kütüphanenin sürücü davranışı analizi alanına ilk akademik entegrasyonunu gerçekleştirmektedir. - Literatürde birçok çalışma özel eye-tracker donanımı gerektirmektedir. Bu proje yalnızca bir webcam ve açık kaynak kütüphanelerle (OpenCV, MediaPipe, PyMovements, Scikit-learn) çalışan, düşük maliyetli, taşınabilir ve herkes tarafından yeniden üretilebilir bir sistem önermektedir. - Mevcut DMS çalışmaları çoğunlukla derin öğrenme tabanlı kara kutu modeller üzerine kuruludur ve karar süreçlerinin neden-sonuç ilişkisi açıklanamamaktadır. Bu proje, bir sınıflandırma modeli kullanarak literatüre yorumlanabilir bir yöntem kazandırmaktadır. - Birçok çalışma tek bir risk türüne odaklanırken, bu proje sürücünün üç farklı bilişsel/davranışsal durumunu aynı algoritma içinde değerlendiren bir sınıflandırma çerçevesi sunmaktadır. Yöntem: Proje kapsamında sürücünün yüz ve göz bölgeleri OpenCV ve MediaPipe kullanılarak analiz edilecek; göz açıklık oranı (EAR) ve kafa pozisyonu (Yaw, Pitch, Roll) gibi temel metrikler çıkarılacaktır. Göz koordinatları PyMovements zaman serisi yapısına dönüştürülerek PERCLOS, sakkad hızı ve fiksasyon süresi gibi bilimsel göstergeler hesaplanacaktır. Random Forest sınıflandırıcısı ile sürücü durumunun üç sınıfta (Normal, Uyuklama, Dikkat Dağınıklığı) tahmini yapılacaktır. Proje Yönetimi: Proje, Aralık 2025 – Haziran 2026 tarihleri arasında tek araştırmacı tarafından yürütülecek olup tüm aşamalar düzenli danışman kontrolüyle ilerleyecektir. Veri çıkarımı, PyMovements entegrasyonu, model eğitimi ve gerçek zamanlı test aşamaları belirli bir takvim doğrultusunda ardışık şekilde uygulanacaktır. Her aşamanın başarı ölçütü çalışma takviminde tanımlanmıştır. Yaygın Etki: Bu proje, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin “Otonom Yerli Otomobil” programı ile doğrudan ilişkili olup sürücülerin bilişsel durumunu gerçek zamanlı analiz eden yerli bir yapay zekâ bileşeni geliştirmektedir. Çalışma, sürdürülebilir ulaşım güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra düşük maliyetli bir çözüm sunarak uygulama erişilebilirliğini artırmaktadır. Proje çıktılarının GitHub’da açık kaynak olarak paylaşılması, PyMovements kütüphanesinin kullanımıyla sağlanan bilimsel özgünlükle birleşerek hem akademik alanda hem de otomotiv ekosisteminde güçlü bir yaygın etki oluşturacaktır.

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç: Bu projenin temel amacı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik aktif bir çözüm sunmak amacıyla, sürücünün uyuklama ve dikkat dağınıklığı gibi iki kritik risk durumunu gerçek zamanlı olarak tespit eden ve uyarı mekanizmasıyla anında tepki vermeyi sağlayan bir Sürücü İzleme Sistemi (DMS) geliştirmektir. Hedefler: Proje kapsamında, uyuklama ve dikkat dağınıklığını üç sınıfta (Normal, Uyuklama, Dikkat Dağınıklığı) ayırt edebilen bir model geliştirilecektir. Geliştirilen sistemin yeterli doğruluk oranı ve F1 skoru ile yüksek performans göstermesi hedeflenmektedir. PyMovements ve OpenCV tabanlı verilerin bir araya getirilmesiyle yapay zekâ temelli bir sınıflandırma modeli oluşturulacak; bu model, sürücünün bilişsel durumunu analiz edebilecektir. Proje, açık kaynaklı teknolojiler kullanarak yerli yazılım kapasitesinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir Ar-Ge altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

- YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Yöntem: Açık erişimli Driver Monitoring Dataset (DMD) veri setinin “Drowsiness-related” ve “Distraction-related” etiketli alt kümeleri kullanılmaktadır. Veri seti, farklı sürücülerin değişen aydınlatma koşullarında kaydedilmiş yüz videolarını içermektedir. Görüntü işleme ve model eğitimi için Python, OpenCV, Dlib, PyMovements ve Scikit-learn kütüphaneleri kullanılmaktadır. Sürücünün yüz ve göz bölgesine ait görsel verilerden dikkat ve uyuklama durumlarının çıkarılması hedeflenmiştir. Görüntü akışından elde edilen kareler üzerinde OpenCV ve Dlib/ MediaPipe kullanılarak sürücünün yüzü ve göz çevresindeki kritik noktalar tespit edilir. Bu noktalar aracılığıyla sürücünün kafa hareketleri elde edilir. Göz çevresindeki koordinatlar kullanılarak Eye Aspect Ratio (EAR) değeri hesaplanır; bu oran, sürücünün göz açıklık düzeyi ve kırpma sıklığını temsil eden bir uyuklama göstergesi olarak değerlendirilir. Sürücünün göz hareketlerinden elde edilen veriler PyMovements kütüphanesi kullanılarak bilimsel niceliklere dönüştürülmesi hedeflenir. Bu veriler üzerinden üç temel nicelik hesaplanır: PERCLOS (Percent Eye Closure) uyuklama göstergesi olarak, sakkad hızı dikkat kayması ve bilişsel yük ölçütü olarak, fiksasyon süresi ise sürücünün bakış sabitliği göstergesi olarak değerlendirilir. Elde edilen göz ve kafa hareketi verileri zamansal eğilimleri yakalayacak şekilde işlenir. Anlık kareler yerine belirli süreleri temsil eden kayar pencere yöntemi kullanılarak, her pencere için ortalama ve standart sapma gibi özet istatistikler hesaplanır. Bu istatistiklerden oluşan özellik vektörleri, modelin zaman içindeki davranış değişimlerini öğrenmesini sağlar. Son aşamada, oluşturulan özellik vektörleri denetimli öğrenme yaklaşımıyla Random Forest algoritması kullanılarak sınıflandırılır. Random Forest algoritması, farklı ölçek ve türdeki özellikleri normalizasyon gerektirmeden işleyebilmesi, gürültülü gerçek dünya verilerine karşı dayanıklı olması, karar süreçlerinin açıklanabilir olması nedeniyle tercih edilmiştir. Model, sürücünün durumunu üç sınıfta -Normal, Uyuklama ve Dikkat Dağınıklığı- tanımlayacak şekilde eğitilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sürücünün risk durumuna göre gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve sistem, tespit edilen durumlarda işitsel uyarı mekanizması ile sürücüyü bilgilendirecek biçimde tasarlanmıştır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 /12 /2025-01 /02 /2026 | Bu aşamada, DMD veri setinin “Drowsiness” ve “Distraction” alt kümeleri indirilecek ve etiket yapısı incelenecektir. OpenCV kullanılarak video akışı okunacak, Dlib veya MediaPipe aracılığıyla yüz noktaları tespit edilecektir. PnP algoritması yardımıyla sürücünün Yaw, Pitch ve Roll açıları hesaplanacaktır. Ayrıca, göz noktalarından Eye Aspect Ratio (EAR) değeri çıkarılacak | Yağmur Gürdal | %25 Yeterli sayıda kare üzerinde yüz ve göz landmarklarının doğru şekilde tespit edilmesi, EAR ve Yaw–Pitch–Roll değerlerinin yüksek tutarlılıkla çıkarılması, kafa pozisyonu ile göz açıklığı verilerinin kesintisiz bir zaman serisi hâline getirilmesi ve tüm bu verilerin model eğitiminde kullanılabilir formatta kaydedilmesi hedeflenmektedir. . |
| 01 /02 /2026-15 /03 /2026 | Bir önceki fazda kaydedilen göz koordinatları PyMovements kütüphanesinin işleyebileceği zaman serisi formatına dönüştürülecektir. Dönüştürülen bu veriler üzerinden PERCLOS, sakkad hızı ve fiksasyon süresi gibi bilimsel göstergeler hesaplanacak ve kaydedilecektir. Bu değerler, sürücünün dikkat ve uyuklama durumlarının daha nesnel biçimde analiz edilmesine olanak sağlayacaktır. | Yağmur Gürdal | %20 Göz koordinatlarının PyMovements tarafından eksiksiz biçimde zaman serisine dönüştürülmesi, PERCLOS, sakkad hızı ve fiksasyon süresi gibi göstergelerin zaman içinde kesintisiz ve anlamlı şekilde üretilebilmesi ve analiz için yeterli sayıda zaman serisi segmentinin oluşturulması hedeflenmektedir. |
| 15 /03 /2026-01 /05 /2026 | Tüm nicel veriler üzerine belirli süreleri temsil eden kayar pencere tekniği uygulanacaktır. Her pencere için ortalama ve standart sapma gibi özet istatistikler hesaplanarak Random Forest algoritmasının eğitimi için kullanılacaktır. Hazırlanan veri kümesi üzerinde model eğitimi gerçekleştirilecektir. Modelin performansı,F1 skoru, hassasiyet ve duyarlılık ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir. | Yağmur Gürdal | %30 Eğitim aşamasında yeterli sayıda pencerenin oluşturulması ve Random Forest modeliyle yapılan eğitim sonrasında Normal sınıf için en az %85 doğruluk, Uyuklama ve Dikkat Dağınıklığı sınıfları için ise en az 0.85 F1 skoru elde edilmesi hedeflenmektedir. |
| 01 /05 /2026-01 / 06/2026 | Bu aşamada, eğitilmiş model webcam akışına entegre edilecektir. Kayar pencere yöntemiyle anlık hesaplamalar yapılacak ve model bu verileri kullanarak sürücünün dikkat durumunu değerlendirecektir. Risk tespiti durumunda, işitsel uyarı mekanizması otomatik olarak devreye alınacaktır. | Yağmur Gürdal | %25 Gerçek zamanlı sistemde, webcam akışının kesintisiz olarak işlenmesi, tahmin gecikmesinin 200 ms’nin altında tutulması, canlı test senaryolarında en az %75 doğruluk elde edilmesi ve uyuklama ya da dikkat dağınıklığı tespit edildiğinde 0.5 saniyeden kısa sürede uyarı üretilmesi hedeflenmektedir. |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı,  ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| PyMovements kütüphanesinin entegrasyonu ve bilimsel metriklerin (PERCLOS, Sakkad Hızı) doğru bir şekilde çıkarılmasında zorluklar yaşanması. | Projenin başlangıcında PyMovements kütüphanesinin dokümantasyonunu detaylıca incelemek ve basit örnek uygulamalarla kütüphaneye aşinalık kazanmak. Eğer PyMovements ile beklenen verim alınamazsa, PERCLOS için alternatif olarak OpenCV ve Dlib ile manuel göz kapanma oranı hesaplamalarına (EAR tabanlı) odaklanmak. |
| Seçilen DMD alt kümelerinde yeterli 'Uyuklama' ve 'Dikkat Dağınıklığı' örneği bulunmaması veya etiketleme kalitesinin düşük olması. | Veri setinin ilgili bölümlerini proje başlangıcında detaylıca inceleyerek etiketlerin doğruluğunu ve dağılımını kontrol etmek. Manuel olarak ek kontrol yapmak. |
| Sistem, farklı aydınlatma koşulları (gece/gündüz, doğrudan güneş ışığı, gölgeler), farklı sürücü görünümleri (gözlük, şapka, makyaj) veya kamera açılarındaki değişimler gibi çevresel ve sürücüye özgü durumlara karşı hassasiyet gösterebilir, bu da performans düşüşüne neden olabilir. | DMD veri setindeki farklı aydınlatma ve sürücü varyasyonlarını kapsayan alt kümeleri seçmeye özen göstermek Dlib veya MediaPipe gibi kütüphanelerin yüz/göz tespiti algoritmalarının bu durumlarda ne kadar iyi çalıştığını test etmek. Eğer çevresel etmenler büyük bir sorun yaratırsa, projenin kapsamını belirli (örneğin sadece gündüz veya sadece gözlüksüz sürücüler) koşullarla sınırlamak. |
| DMD veri setinde hatalı, eksik veya çelişkili etiketlerin bulunması; gürültülü, bozuk ya da bulanık karelerin analiz sürecini olumsuz etkilemesi. | Proje başlangıcında veri setinin etiket kalitesi manuel olarak kontrol edilecek, tutarsız etiketler düzeltilecek veya çalışma kapsamından çıkarılacaktır. Ayrıca görüntülerin OpenCV ile gürültü, bulanıklık ve bozuk kareler açısından ön işleme tabi tutulması; gerekli durumlarda otomatik veri temizleme uygulamalarıyla analiz için uygun olmayan karelerin filtrelenmesi sağlanacaktır. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Bilgisayar Laboratuvarı – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. | Proje kapsamında yazılım geliştirme ve model test süreçlerinin yürütülmesi için gerekli ortam sağlanacaktır.. |
| Kişisel Bilgisayar (Huawei Mateboook D16 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (2.30 GHz)) | Görüntü işleme, veri analizi ve yapay zekâ modelinin eğitimi için kullanılacaktır.. |
| Webcam.(Logitech BRIO 100 Full HD 1080p) | Sürücü göz ve kafa hareketlerinin simülasyon ortamında test edilmesi için kullanılacaktır.. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | Proje kapsamında, sürücü dikkat analizi alanında PyMovements kütüphanesinin ilk kez kullanıldığı bir yapay zekâ tabanlı yaklaşım geliştirilecektir. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Proje, sürücü yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı konularında farkındalığın artmasına katkı sağlayacaktır. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | Proje sonucunda elde edilen yöntem ve yazılım altyapısı, gelecekte yapılacak benzer araştırma projelerine veya bitirme çalışmaları için örnek teşkil edecektir. |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

A Review of Recent Developments in Driver Drowsiness Detection Systems - Albadawi Y. et al. (2022).

Driver Drowsiness Detection System Based on Eye Tracking - Jin L. (2013)

Real-Time Monitoring of Driver Distraction: State-of-the-Art and Future Insights - Michelaraki E. et al.(2023)

Real-time Driver Monitoring System with Facial Landmark-based Eye Closure Detection and Head Pose Recognition - Kim, D. et al. (2023)